**ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВ-СЕРВІС"**

35325 с. Шубків вул. Незалежності 1 Рівненського району Рівненської області, тел. (0362) 273-789

|  |  |
| --- | --- |
| *№ 190 від 23.08.2017 р.* | Сільському голові  Іолтуху О.М. |

Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері водопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 114.12.2012 № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 прошу погодити інвестиційну програму ліцензійної діяльності з водопостачання приватного підприємства "Шубків-Сервіс" на 2018 рік.(Інвестиційна програма додається).

Директор ПП "Шубків-Сервіс" В.Левчук

"Погоджено"

сесією Шубківської сільської ради

від"\_\_\_"\_\_\_\_.2017р.№\_\_\_\_

ПРОЕКТ

**інвестиційної програми ПП "Шубків-Сервіс" ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання на 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паспорт | | програми |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»,  Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних  послуг № 381 від 14.12.2012 |
| 3. | Розробник Програми | Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" |
| 6. | Учасники Програми | Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017 рік |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  (для комплексних програм) | - |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 15,0 тис.грн |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1 | коштів бюджету | - |
| 9.2. | коштів інших джерел | 15,0 тис.грн |

Пояснювальна записка

Загальні положення.

З метою обгрунтування запланованих витрат ліцензіата приватного підприємства "Шубків-Сервіс"(далі ПП "Шубків-Сервіс"), які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, приватним підприємством розроблена інвестиційна програма відповідно до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012

Заходи інвестиційної програми - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу.

Цілі програми:

-підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього

середовища;

-запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем життєзабезпечення населення,забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.

Завдання програми:

-запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;

-створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж;

-зниження витрат на виробництво;

-зниження використання людських ресурсів праці на роботах з важкими та небезпечними умовами ( на решітках ручного типу очищення);

-забезпечення безпечних умов праці;

Показники результативності

зниження:

* темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
* інтегрального показника аварійності інженерних мереж;
* втрат енергоресурсів в інженерних мережах;

збільшення:

-забезпечення населення та підприємств, організацій Шубківської сільської ради питною водою належної якості;

Термін реалізації програми : 2018 рік

Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку.

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 рік (додаток 1).

Додаток 1

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми ПП «Шубків-Сервіс» ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання на 2018 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходів | Кількіс-ний  показник  (одиниця  виміру) | Обсяг  фінансування тис. грн. без  пдв | Джерело  фінансування |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | |
| 1. | Технічне переоснащення насосної станції по вул. Загір'я, с.Шубків. | 1 | 3,4 | за рахунок  амортизаційних  відрахувань |
| Інші заходи, з них: | | | | |
| 2. | Будівництво огорожі зони суворого режиму артезіанської свердловини №8 вул.Шкільна с.Гориньград Два | 1 | 11,6 | за рахунок  прибутку підприємства |

Директор ПП "Шубків-Сервіс" Левчук В.С.

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**  
**ліцензіата до інвестиційної програми**   
**на 2018 рік** 

**ПП "Шубків-Сервіс"**

**1. Загальна інформація про ліцензіата**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | ПП "Шубків-Сервіс |
| Рік заснування | 2011 |
| Форма власності | Приватна |
| Місце знаходження | с.Шубків,в.Незалежності,1А |
| Код за ЄДРПОУ | 37802123 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Левчук Володимир Степанович, директор |
| Тел., факс, е-mail | 273-789,levchuk\_59@ukr.net |
| Ліцензія на централізоване водопостачання від 01.09.2016р.,  безтермінове |  |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн |  |
| Балансова вартість активів, тис.грн |  |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн |  |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | Відсутня |

**2. Загальна інформація про інвестиційну програму**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Покращення якості питної води |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться |  |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми |  |

**3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис.грн** | **15,00** |
| власні кошти | 15,00 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 22,7 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 77,3 |
| Інші заходи |  |

**4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість | | |  |
| Внутрішня норма дохідності | | |  |
| Дисконтований період окупності | | |  |
| Індекс прибутковості | | |  |
| Керівник ліцензіата | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Левчук В.С. | |
|
| М.П. | | | |



**УКРАЇНА**

**ШУБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**РІВНЕНСЬКОГОРАЙОНУ**

**РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

/ сьоме скликання /

**Рішення**

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року №\_\_\_\_\_

Про  погодження інвестиційної Програми у сфері

централізованого водопостачання   
Приватного підприємства "Шубків-Сервіс"

на 2018 рік

Розглянувши подання директора Приватного підприємства "Шубків-Сервіс" № 125  від  31 травня 2017  року та інвестиційну Програму у сфері  централізованого водопостачання Приватного підприємства "Шубків-Сервіс" на 2018 рік, відповідно до п.3.2. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630, Постанови Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року № 381, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року № 98/22630, та  керуючись статтею 52 п.1 ч.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

вирішила:

       1. Погодити  інвестиційну Програму у сфері  централізованого водопостачання Приватному підприємству "Шубків-Сервіс" на 2018 рік (Програма додається).

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань ЖКГ.

Сільський голова Іолтух О.М.